# Documentação de Desenvolvimento

# Site Carros Antigos – AntiCars.

## Informações Gerais

Projeto: Site Carros Antigos - AntiCars.

GitPages: https://renato-dsantos.github.io/Projeto_Site_AutoCars/
Cliente: Gabriel Fausto. 
Responsável: Renato dos Santos.
Período do Report: 10/10 a 24/10.
Status Geral: 🟢 Em andamento.

## Resumo Executivo.

O projeto do site AntiCars encontra-se em fase avançada de desenvolvimento. Durante o período de 10/10 a 26/10, foram criadas todas as páginas e alguns scripts fundamentais de layout. O progresso está dentro do cronograma e sem problemas críticos.

## Progresso do Projeto.

| Primeira Semana | Status. |
| --- | --- |
| Página inicial. | 🟢 Concluído. |
| Página de login e cadastro. | 🟢 Concluído. |
| Página de “esqueceu a senha”. | 🟢 Concluído. |
| Página administração do site. | 🟢 Concluído. |
| Scripts para troca de abas da página ADM. | 🟢 Concluído. |
| Página do usuário. | 🟢 Concluído. |
| Scripts de troca de abas da página usuário. | 🟢 Concluído. |
| Página de detalhes do veículo. | 🟢 Concluído. |
| Página de pedidos. | 🟢 Concluído. |
| Segunda semana. | Status |
| Script de busca de CEP. | 🟢 Concluído. |
| Página do Vendedor. | 🟢 Concluído. |
| Scripts de troca de abas da página vendedor. | 🟢 Concluído. |
| Criado do site GitPages. | 🟢 Concluído. |
| Cards de veículos. | 🟢 Concluído. |
| Imagens de exemplo incluídas. | 🟢 Concluído. |

| Terceira Semana. | Status. |
| --- | --- |
| Criação dos carrosséis (Logo, cards e fotos veículos). | 🟢 Concluído. |
| Criar scripts do cadastro. | 🟢 Concluído. |
| Criar política de cookes. | 🟢 Concluído. |
| Implementar Local Storage. | 🟢 Concluído. |
| Implementar Json Server – Render. | 🟢 Concluído. |

| Quarta Semana. | Status. |
| --- | --- |
| Integrando Json Server com HTML | 🟡 Andamento. |
| Iniciar testes e correções visuais. | 🟡 Andamento. |
| Subir última versão o GitHub. | 🟡 Andamento. |

Fluxo de navegação.

Layout do site - FrontEnd.

- Tela inicial.

- Tela Login.

- Tela de Cadastro.

- Tela esqueceu a senha.

- Tela veículos.

- Tela detalhe veículo.

- Tela detalhe da reserva.

- Tela usuário

- Tela vendedor

- Tela Administrador

Json Server e Local Storage - BackEnd.

- Local Storage – Utilizado para gravar o usuário logado no site.

- Json Server – Foi utilizado o API do Render, para gravar os cadastros os usuário e veículos.

https://projeto-site-autocars.onrender.com/

https://projeto-site-autocars.onrender.com/usuarios

https://projeto-site-autocars.onrender.com/carros